| July 12, 2026 From: Product Architecture Documentation Workstream Nevora Business OS To: Участники встречи Product, Engineering, QA Documentation stakeholders |  | Коллеги, Ниже — рабочие следующие шаги для предстоящей встречи по созданию полного Operations Manual для Nevora Business OS. Цель встречи — не писать руководство вживую, а согласовать границы, источники фактов, владельцев и порядок выпуска единого документа для продукта, QA, поддержки, онбординга и будущей AI knowledge base. До встречи. Подготовить один исходный пакет: актуальную карту модулей, список реализованных и планируемых workflow, схему ключевых сущностей, правила ролей и RLS, известные ограничения AI-assisted flows, а также открытые продуктовые вопросы. Отдельно отметить, что уже подтверждено в системе, а что пока является гипотезой. Решения на встрече. Зафиксировать формат руководства, уровень детализации для каждого workflow, список обязательных cross-module процессов, владельцев фактов по модулям и критерии production-ready документации. Важно также решить, какие разделы будут описывать текущую реализацию, а какие попадут в backlog как недостающие workflow или UX/architecture recommendations. Рекомендуемая повестка. Начать с цели и аудитории документа; затем пройти по модулям Nevora, подтвердить универсальный шаблон workflow, разобрать три end-to-end процесса, согласовать QA verification format и завершить списком решений, рисков и владельцев. Таймбокс: 60–90 минут, с отдельной парковкой для спорных деталей. После встречи. Собрать decision log, dependency map и prioritized outline; назначить владельцев на модули Authentication, Onboarding, Dashboard, Tasks, Money, Documents, Subscriptions, Capture Inbox, Automation, Billing, Settings и Security; затем выпустить первый documentation skeleton с пометками “confirmed”, “needs validation” и “missing source”. Риски, которые нужно закрыть сразу. Не смешивать факты о продукте с желаемым поведением, не документировать AI как автономный механизм, не пропустить confirm-first workflows, финансовые edge cases, permission-denied состояния, background-job delays, audit logs и восстановление после ошибок. С уважением, Product Architecture Nevora Business OS |
| --- | --- | --- |